**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.02.2024 г. № 10

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Старомеловатского сельского поселения

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории Старомеловатского сельского поселения

Петропавловского муниципального района

Воронежской области» за 2023 год

В соответствии с постановлениями администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» администрация Старомеловатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старомеловатского

сельского поселения В.И.Мирошников

Приложение

к постановлению администрации Старомеловатского сельского поселения от 14 .02.2023 № 10

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Старомеловатского сельского поселения «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района**

**Воронежской области» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 03.10.2017 года № 113 , Администрация Старомеловатского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» (далее – муниципальная программа). Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 14.07.2021 № 16.

В целях повышения уровня благоустройства территории Старомеловатского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий. Достигнуты показатели повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижение результатов по итогам 2023 года - достижение целевых показателей:

повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территории Старомеловатского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды - доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, %;

-уровень снижения образования отходов, %

- улучшение доступности для населения коммунальных услуг;

- повышение показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- уменьшения воздействия на окружающую среду.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является финансирование из областного бюджета на организацию площадок для сбора твердых коммунальных отходов в селе Старая Меловая и хуторе Индычий Петропавловского муниципального района Воронежской области.

.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2023 году из 1 основных мероприятий, предусмотренного муниципальной программой, были реализованы 1 мероприятие с участия финансового обеспечения со стороны областного бюджета и бюджета сельского поселения (Приложение №1).

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Для успешной реализации муниципальной программы в 2023 году были достигнуты следующие результаты:

-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территории Старомеловатского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, 80 %.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. Показатели были достигнуты за счет организации добровольных работ, вовлечение жителей в реализацию поставленных задач. (Приложение 3)

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Данная программа работает, есть результат – создана благоприятные комфортные условия для проживания граждан, улучшено качество коммунальных услуг. Считаем, что она необходима, так как в перспективе предстоит работа по обеспечению коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и [промышленного строительства](http://pandia.ru/text/category/promishlennoe_i_grazhdanskoe_stroitelmzstvo/), повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении, обеспечение к 2030 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам.

Приложение №1

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 14.02.2024 № 10

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного  бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры***  ***на территории Старомеловатского сельского поселения***  ***Петропавловского муниципального района***  ***Воронежской области»»*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0502*** | ***58 0 00 00000*** |  | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 |
| Мероприятие 1 | «Организация площадок для сбора твердых коммунальных отходов в селе Старая Меловая и хуторе Индычий Петропавловского муниципального района Воронежской области» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | ***914*** | ***0502*** | ***58 133S 8000*** | 240 | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 14.02.2024 №10

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной**

**программы Старомеловатского сельского**

**поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2023 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, целевые показатели | Единица  измерения | 2022  год | 2023  год (план) | | 2023 год  (факт) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| **Цель. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан** | | | | | | | | |
| Задача 1: Создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов. | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: «Расходы на организация площадок для сбора твердых коммунальных отходов в селе Старая Меловая и хуторе Индычий Петропавловского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация площадок для сбора твердых коммунальных отходов в селе Старая Меловая и хуторе Индычий | % | 30% | | 100% | 100% | |  |

**Приложение № 3**

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 14 .02.2024 № 10

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Старомеловатского**

**сельского поселения Петропавловского муниципального района**

**по состоянию на декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | начала реализации мероприятия в отчетном году  (план) | окончания реализации мероприятия в отчетном году  (план) | начала реализации мероприятия в отчетном году  (факт) | окончания реализации мероприятия в отчетном году  (факт) | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году,  т.р. | кассовый план на отчетную  дату,  т.р. | кассовое исполнение на отчетную дату,  т.р. | Результаты реализации мероприятий  запланированные | Результаты реализации мероприятий  достигнутые | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры***  ***на территории Старомеловатского сельского поселения***  ***Петропавловского муниципального района***  ***Воронежской области»»*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2023 | 01.  01.  2023 | 01.  01.  2023 | 01.  01.  2023 | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 |  |
| Мероприятие 1 | «Расходы на организацию площадок для сбора твердых коммунальных отходов в селе Старая Меловая и хуторе Индычий Петропавловского муниципального района Воронежской области» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.  01.  2023 | 01.  01.  2023 | 01.  01.  2023 | 01.  01.  2023 | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 |  | |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения от 14.02.2024 №10

**Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и**

**физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области по состоянию на декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | лимит на 2023 год | фактическое финансирование, 2023 год | кассовое исполнение на отчетную дату,  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры***  ***на территории Старомеловатского сельского поселения***  ***Петропавловского муниципального района Воронежской области»*** | всего, в том числе: | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5532,790 | 5532,790 | 5532,790 |
| местный бюджет | 72,873 | 72,873 | 72,873 |
| Мероприятие 1 | «Расходы на организацию площадок для сбора твердых коммунальных отходов в селе Старая Меловая и хуторе Индычий Петропавловского муниципального района Воронежской области» | всего, в том числе: | 5605,663 | 5605,663 | 5605,663 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5532,790 | 5532,790 | 5532,790 |
| местный бюджет | 72,873 | 72,873 | 72,873 |