**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 14 .02.2024 г. № 8

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» за 2023 год

 В соответствии с постановлениями администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» администрация Старомеловатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Старомеловатского

сельского поселения В.И.Мирошников

Приложение

к постановлению администрации Старомеловатского сельского поселения от 14.02.2023 № 8

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 03.10.2017 года № 113 , Администрация Старомеловатского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области » (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 09.08.2017 № 28.

Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые успешно решены в 2023 году.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достигнуты следующие результаты по итогам 2023 года:

- содержание автомобильных дорог местного значения чистоте.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является оказание безвозмездной помощи со стороны хозяйствующих субъектов - очистка их от мусора и посторонних предметов, скашивание травы на обочинах, вырубка поросли вдоль асфальтового полотна, вывоз мусора и порубочных остатков.

 .

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

 **муниципальной программы**

Кассовых расходов не производилось. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 0,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб. (100 %); в связи с тем, что финансирования за счет средств областного бюджета в 2023 году не поступало.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2023 году было запланировано достижение показателей муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области». (Приложение 2)

Достигнуты следующие результаты:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы . (Приложение 3)

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2023 год установлено следующее:

из 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы, достигнуты запланированные результаты по 3 показателям.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении №2

Отмечается следующее:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 71,0 %.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный характер необходимо дальнейшая реализация мероприятий.

Приложение №1

 к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 14 .02.2024 года № 8

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы местногобюджета за отчетный год, тыс. руб. |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 914 | 04 | 09 | 24 0 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 914 | 04 | 09 | 24 0 04 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Мероприятие 1  | Развитие транспортной системы | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 914 | 04 | 09 | 24 0 04 S8850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

 к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 14.02.2024 года № 8

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной**

**программы Старомеловатского сельского**

**поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на декабрь 2023 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2022год | 2023год (план) | 2023 год (факт) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| **Цель.** Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задача 1: Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них . |
| Мероприятие 1: «Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения » |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасным, качественным и эффективным транспортным обслуживанием населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 2: «Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения » |
| 1.2 | Мероприятия по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 3: «Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры » |
| 1.3 | Мероприятия по эффективному функционирования действующей транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Приложение № 3**

к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 14 .02.2024 года №8

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Старомеловатского**

**сельского поселения Петропавловского муниципального района**

**по состоянию на декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | начала реализациимероприятия в отчетном году (план) | окончания реализациимероприятияв отчетном году(план)  | начала реализациимероприятия в отчетном году (факт) | окончания реализациимероприятияв отчетном году (факт)  | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году,т.р. | кассовый план на отчетную дату,т.р.  | кассовое исполнение на отчетную дату,т.р. | Результаты реализации мероприятийзапланированные  | Результаты реализации мероприятий достигнутые | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области»*** | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.01.2023 | 01.01.2023. | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  Мероприятие  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  | Администрация Старомеловатского сельского поселения | 01.01.2023 | 01.01.2023. | 01.01.2023 | 01.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 4

 к постановлению администрации

Старомеловатского сельского поселения

от 14 .02.2024 года №8

**Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и**

**физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области по состоянию на декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения | лимит на 2023 год | фактическое финансирование, 2023 год | кассовое исполнение на отчетную дату,2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ***Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области*** | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Мероприятие  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |